# INFORME DE MIGRACIÓN DE DATOS — MIA SALUD NATURAL

# 1. Portada y Resumen Ejecutivo

# Proyecto: Migración MiaSaludNatural 
Versión del documento: v1.2 
Fecha: 29-03-2026 
Responsable: Célula A [Jara - Nuñez] 
Estado: En ejecución

RESUMEN EJECUTIVO
────────────────────────────────────────────────────────────────

# Objetivo: Consolidar múltiples fuentes de datos hacia el esquema unificado miasalud_test en PostgreSQL.

Alcance: Migración de contactos encriptados, historial de estados, atribución de marketing y registros de ventas. Extracción, limpieza y carga de 7,243 contactos únicos desde el entorno Azure hacia PostgreSQL.

Acciones Clave: Se aplicaron validaciones de negocio (VA6, VA7, VA9), resolución de 325 duplicados de ManyChat, mapeo dinámico de catálogos y encriptación de datos sensibles (PII) directamente en motor SQL.

Fecha estimada de inicio: 10/03/2026

Fecha estimada de fin: 26/03/2026

Riesgo general estimado: Medio

## 2. Inventario Centralizado de Fuentes de Datos

Esta sección documenta todas las fuentes involucradas antes de comenzar cualquier transformación.

| # | Fuente | Tipo | Tecnología | Volumen estimado | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CRM Legacy | Base de datos | PostgreSQL | ~500K registros | Equipo A | Activo |
| 2 | Manychat | Webhook/API | JSON (REST) | ~200K registros | Célula A | Activo |
| 3 | Histórico ManyChat (8 Archivos CSV/XLSX: 2024 - 2025) | Archivos Planos | Excel / CSV | Variable | Jorge Jara / Célula A | Activo |
| 4 | Histórico Ventas (Histórico Sales.xlsx, Histórico Sale-Items.xlsx) | Archivos Planos | Excel | Variable | Jorge Jara / Célula A | Activo |
| 5 | Azure (Contactos y Estados) | Base de datos | CSV Export / Staging SQL | ~38K registros en crudo | Célula A (Alexander) | Deprecado (Post-Migración) |

(Nota: Las fuentes 4 y 5 corresponden a las extracciones manuales provistas por Jefatura, las cuales serán procesadas y normalizadas mediante Python).

## 3. Fases del Proyecto

## Fase 1 — Análisis y Evaluación

- Objetivo: Validar integridad de email_sha256 y phone_sha256 para evitar duplicados.

- Actividades:

  - Auditoría de nulos en miasalud_test.contacts.

  - Verificación de claves de encriptación app.encryption_key.

- Entregables: Mapa de dependencias de llaves foráneas (FK).

## Fase 2 — Diseño de la Migración (ETL/ELT)

- Objetivo: Definir mapeo hacia funciones upsert_contact y create_sale_with_items.

- Tabla de Mapeo de Campos (Estrategia Técnica):

| Campo Origen (Manychat/Odoo) | Campo Destino (SQL) | Transformación |
| --- | --- | --- |
| user_id | external_ids.external_id | Mapeo a sistema 'manychat'. |
| first_name | contacts.first_name_encrypted | pgp_sym_encrypt(value, key) |
| phone | contacts.phone_sha256 | digest(lower(trim(phone)), 'sha256') |
| order_id | sales.odoo_sale_order_id | Validación de unicidad. |

## Fase 2.1 — Transformación y Limpieza Centralizada (Data Cleansing)

- Objetivo: Consolidar los múltiples reportes históricos (ManyChat y Ventas) y aplicar reglas de negocio a datos de Azure.

- Acciones de Éxito:

  - Unificación de los 8 archivos CSV/XLSX de ManyChat y los históricos de ventas utilizando la librería pandas en Python (Google Colab) para normalizar columnas y limpiar valores nulos.

  - Creación de tabla maestra temporal (migration_payload) para los ~38K registros de Azure.

  - Se resolvieron 325 casos de duplicidad de ManyChat mediante la cláusula DISTINCT ON (manychat_id) priorizando la fecha de registro más reciente.

  - Se mapearon dinámicamente los IDs de asesores y canales, encriptando campos sensibles mediante pgp_sym_encrypt.

## Fase 3 — Preparación del Entorno

- Objetivo: Configurar la infraestructura, definir claves de seguridad y asegurar la reversibilidad del proceso.

- Actividades:

  - Configuración de variable de sesión obligatoria en PostgreSQL (SET app.encryption_key = '...').

  - Creación de respaldos completos (snapshots) de Odoo y CRM Legacy.

  - Despliegue de tablas temporales de carga: tmp_carga_ventas y tmp_carga_sale_items.

  - Configuración del entorno Python en Google Colab con librerías psycopg2 y pandas.

- Entregables: Checklist de entorno validado y backups confirmados.

## Fase 3.1 — Ejecución Detallada e Inyección en PostgreSQL

- Objetivo: Poblar las tablas productivas manteniendo la relación entre IDs de forma segura.

- Acciones de Éxito y Metodología:

  - Carga en Memoria: Lectura de los CSVs depurados y los DataFrames de pandas consolidados.

  - Inyección Jerárquica: Inserción escalonada garantizando integridad referencial en el siguiente orden: 1) contacts, 2) external_ids (puente con ManyChat) y 3) contact_assignments.

  - Uso de Funciones Nativas: Se utilizó masivamente la función upsert_contact_simple para garantizar que no se duplicaran registros.

  - Manejo de Anomalías: Generación de reporte de anomalías (VA9) con 85 casos detectados y 1,065 estados huérfanos reportados.

## Fase 4 — Pruebas (Dry Run)

- Objetivo: Ejecutar la migración en ambiente de prueba y validar el comportamiento de funciones y triggers.

- Actividades:

  - Ejecución de pipeline Python con un 10% de la data hacia upsert_contact_simple.

  - Verificación de triggers de auditoría (ej: trg_audit_contacts, trg_auto_state_history).

  - Validación de encriptación PGP consultando las vistas desencriptadas (vw_contacts_decrypted).

- Criterio de aceptación: Inserciones exitosas sin duplicación de phone_sha256 y registro correcto en audit_log.

## Fase 5 — Ejecución en Producción

- Objetivo: Migrar la totalidad de los datos al esquema miasalud_test de forma controlada y definitiva.

- Actividades:

  - Congelar escrituras en el CRM Legacy y detener temporalmente los webhooks de Manychat.

  - Ejecutar el script definitivo de Python.

  - Monitorear en tiempo real la tabla audit_log.

- Entregable: Log de ejecución con métricas de tiempo, volumen procesado y estado final.

## Fase 6 — Validación Post-Migración

- Objetivo: Confirmar la integridad de los datos, la correcta encriptación PGP y la usabilidad de la información.

- Actividades:

  - Comparación de conteos totales: CSVs de origen vs. tablas contacts y sales.

  - Validación de vistas de negocio (vw_contacts_decrypted).

  - Revisión de automatizaciones en state_history e intention_history.

- Entregable: Acta de conformidad técnica y validación exitosa.

# 4. Gestión de Riesgos

| # | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Falla en desencriptación por pérdida de variable de sesión | Baja | Alto | Inyectar el comando SET app.encryption_key al inicio de cada cursor (psycopg2) en Python. |
| 2 | Duplicación masiva de leads | Media | Alto | Limpieza y deduplicación previa usando pandas en Colab, más restricción de hash phone_sha256. |
| 3 | Inconsistencia de Llaves Foráneas | Alta | Medio | Respetar orden jerárquico: Migrar primero catálogos y advisors, luego contacts y sales. |
| 4 | Duplicidad de external_ids | Alta | Crítico | Uso de DISTINCT ON (manychat_id) para conservar solo la "última foto" del cliente. |
| 5 | Exposición de PII en inyección SQL | Baja | Crítico | Uso estricto de pgp_sym_encrypt en la consulta INSERT. |
| 6 | Incompatibilidad de catálogos de Azure a PSQL | Media | Medio | Mapeo relacional dinámico; aislamiento de los 1,065 registros sin match. |

# 5. Plan de Rollback

- Condición de activación: Detección de corrupción de datos, cruces incorrectos de asesores o fallos de llaves foráneas en producción durante las primeras 24 horas post-migración.

- Responsable de decisión: Liderazgo técnico del área de Desarrollo (Julio Asillo).

- Pasos del Rollback (Azure - Contacts):

  - Detener pipeline de migración y cualquier CRON que interactúe con la base de datos.

  - Notificar a stakeholders (Comercial, Gerencia).

  - Ejecutar script de reversión focalizada utilizando el rastro de la tabla temporal: DELETE FROM miasalud_test.contacts WHERE id IN (SELECT new_contact_id FROM miasaludbd.migration_payload);.

  - (Al estar configuradas las llaves foráneas en cascada, esto limpiará automáticamente external_ids y contact_assignments).

  - Documentar causa raíz del fallo en bitácora.

- Tiempo estimado de rollback: < 15 minutos (por reversión mediante script DELETE focalizado).

# 6. Equipo y Responsabilidades (RACI)

| Actividad | Responsable (R) | Aprobador (A) | Consultado (C) | Informado (I) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diseño ETL (Python/Colab) | Jorge Jara | Julio Asillo | Julio Asillo | Jefatura TI |
| Validación y Limpieza de Datos | Jorge Jara | Julio Asillo | Julio Asillo | Jefatura TI |
| Ejecución en Producción (SQL) | Jorge Jara / Alexander Nuñez | Julio Asillo | Julio Asillo | Equipo de Ventas |
| Validación y Migración Azure | Alexander Nuñez | Julio Asillo | Julio Asillo | Equipo de Ventas |

# 7. Historial de Versiones del Documento

| Versión | Fecha | Autor | Cambios realizados |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | 26/03/2026 | Célula A [Jara - Nuñez] | Borrador inicial y análisis del esquema miasalud_test. |
| v1.0 | 26/03/2026 | Célula A [Jara - Nuñez] | Estructuración técnica de fases, mapeo PGP y aprobación para ejecución. |
| v1.2 | 29/03/2026 | Célula A [Jara - Nuñez] | Inclusión de múltiples archivos históricos de ManyChat (2024-2025) y Ventas al inventario; consolidación de metodología ETL con pandas. |

# 8. Control de Calidad y Validación de Datos (QA)

Para garantizar la integridad de la migración y permitir la auditoría de los datos en el repositorio de GitHub, se han generado archivos de evidencia que respaldan cada una de las validaciones de negocio aplicadas. Estos archivos se encuentran en la carpeta /outputs o /entregables del repositorio.

## 8.1. Validación VA6: Rescate de Apellidos

- Descripción: Identificación y actualización de apellidos para contactos preexistentes en PostgreSQL que carecían de dicho dato, utilizando la base de datos de Azure como fuente de enriquecimiento.

- Resultado: 136 registros actualizados y encriptados.

- Referencia Documental: Entregable - external_ids actualizados (VA6).csv

## 8.2. Validación VA7: Inyección de Contactos "Solo-Azure"

- Descripción: Migración masiva de leads únicos detectados exclusivamente en el entorno ManyChat/Azure que cumplieron con los criterios de calidad (VA7).

- Resultado: 7,243 registros únicos creados (tras depuración de 325 duplicados).

- Referencia Documental: Entregable - Lista de Contactos Migrados.csv

## 8.3. Validación VA9: Auditoría de Estados y Anomalías

- Descripción: Cruce de tablas Campaign_Contact vs Contact_State en Azure para detectar inconsistencias de estados previas a la migración.

- Resultado: 85 casos detectados con estados contradictorios y 1,065 registros con estados huérfanos por falta de coincidencia en el catálogo crm_states.

- Referencia Documental: Entregable - Reporte_Anomalias_VA9.csv

## 8.4. Reglas de Validación y Archivos utilizados

#### 1. Origen de Ventas (Archivos Excel/CSV)

Contienen la historia financiera y de facturación extraída del sistema anterior / Odoo.

- Histórico Sales.xlsx: Archivo plano que contiene las cabeceras de ventas cerradas. Incluye el ID de la venta, cliente, ubicación, precio total, profesional de la salud asignado, asesor comercial y ManyChatID (clave para cruzar con leads).

- Histórico Sale-Items.xlsx: Archivo plano que contiene el detalle (líneas) de cada venta. Incluye el producto específico (ej. Óvulos de Ozono, Jabón Íntimo), cantidades, precios unitarios y la referencia a la cabecera de la venta.

#### 2. Origen Principal ManyChat (Fuente de Verdad)

Es la base de datos principal de marketing y CRM en su estado más reciente.

- ManychatMiaSaludNatural (1).xlsx: Archivo Excel multihilo que funge como la fuente principal de leads migrados. Contiene tres hojas clave exportadas a CSV:

  - Hoja 'Manychat': Contiene la data maestra (ManyChatId, nombres, teléfonos, comerciales, médicos, fechas de interacción y estados del lead).

  - Hoja 'Interacciones Info. prod.': Registra las fechas exactas en las que un lead consultó información o precios de productos específicos.

  - Hoja 'MANYCHAT_SERVICE_SHEET': IDs de sistema y datos en crudo de la plataforma.

#### 3. Snapshots Históricos ManyChat (7 Archivos)

Archivos de respaldo antiguos. Su función exclusiva es aportar leads históricos (años 2023, 2024 y principios de 2025) que fueron eliminados de la plataforma y ya no figuran en el archivo principal (1).

- ManychatMiaSaludNatural20250301 (CSV/Excel)

- ManycchatMiaSaludNatural20241003 (CSV/Excel)

- ManychatMiaSaludNatural20240610 (CSV/Excel)

- ManychatMiaSaludNatural20240318 (CSV/Excel)

- ManychatMiaSaludNatural20240312 (CSV/Excel)

- ManychatMiaSaludNatural20240308 (CSV/Excel)

- ManychatMiaSaludNatural (2) (CSV/Excel)

#### 4. Documentación Técnica y Reglas de Negocio

Documentos rectores creados por el equipo de datos para estandarizar la limpieza en Google Colab.

- Documentación Analisis y mapeo de entidades.docx: Contiene el Diagrama de Relación de Entidades (ERD), relaciones críticas (llaves foráneas) y las fórmulas para el cálculo de los 68 KPIs gerenciales.

- Informe_Validaciones_ManyChat_Migracion.docx: Define el pipeline estricto de validaciones (Reglas V1 a V8) para filtrar la data del archivo principal (ej. descarte por falta de ManyChatId, normalización de canales y estados).

- Informe_Validaciones_Snapshots_Historicos.docx: Protocolo específico para procesar y limpiar los 7 snapshots antiguos, mapear las columnas viejas al nuevo esquema y unificarlos sin generar duplicados contra la base principal.

# 9. Notas Técnicas de Implementación

Para la correcta interpretación de los scripts almacenados en este repositorio, se deben considerar los siguientes puntos:

- Seguridad PII: Los campos de nombres, apellidos, teléfonos y correos electrónicos han sido procesados mediante la función pgp_sym_encrypt de PostgreSQL. Para su visualización en dashboards (como los documentados en el Informe PS de Grafana), se requiere el uso de la llave simétrica autorizada.

- Mapeo de Estados: Se detectaron 1,065 registros cuyo current_state_id se inicializó como NULL debido a discrepancias entre los nombres de estados en Azure y los IDs del CRM. El detalle de estos estados se encuentra documentado para futuras tareas de normalización de catálogos.

- Trazabilidad: Cada registro migrado puede ser vinculado nuevamente a su origen mediante el campo external_id de la tabla homónima, facilitando futuras auditorías cruzadas entre sistemas.